รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) งานนโยบายและแผนฯ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์/โทรสาร 0 3578 9361

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์    การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนดำเนินงาน สำหรับแผนดำเนินงานให้จัดทำ ตามระเบียบข้อ 26,27           มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงาน                 ในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อน   ของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในการดำเนินงาน ดังนั้น แผนการดำเนินงาน จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดรายละเอียด         ของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว และหวังว่า ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568(รอบ 1 ปี) ระหว่าง 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ครั้งนี้ เป็นเสมือนรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานในห่วงเวลา    หนึ่งปีงบประมาณ ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น และข้าราชการผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ทราบ  เพื่อวางแผนและเร่งดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามดำเนินงานที่วางไว้ พร้อมทั้งนำปัญหา/ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน ไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุง ปรับใช้และแก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนชาวตำบลลาดงา ต่อไป

งานนโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา

ตุลาคม 2568

สารบัญ

เรื่อง										       หน้า

1. บทนำ										1

2. รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568			2      	    (รอบ 1 ปี) 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

3. ปัญหา/อุปสรรค และข้อแสนอแนะ						         12

บทนำ

จากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นตนเอง ดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่างๆ อาทิเช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)     พ.ศ. 2559 ,พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542,พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ,พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีการพิจารณาคดีอาญา        ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านงานส่งเสริมการคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใส่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน“แผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็น “แผนยุทธศาสตร์” อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่ง    ที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จได้ด้วย

ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการ คือ (1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร (3) ทำให้การดำเนินงานการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา (4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ (5) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน ดังนั้นการวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้คือ ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการประหยัดลดความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขัน และทำให้เกิดการประสานงานที่ดี

ดังนั้น การวางแผนจึงเป็น “การพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบัน และอนาคต (Where we are to where we want to) เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น “การวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา กำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ นั้นจึงกล่าวได้ว่า    “การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568

1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

*****************

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ขอรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568) ดังนี้

1. การจัดทำแผนแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา                   มีการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ. 2561

2. มีการนำนโยบายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ประกาศใช้ ไปดำเนินการครบ          ทั้ง 7 ด้าน มีความสอดคล้องสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรอบยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอเสนา และยุทธศาสตร์การพัฒนา         ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ในทุกด้าน

3. ผลการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 มีการดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี (รอบ 1 ปี) แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570)   ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา

วิสัยทัศน์ (VISION)

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ”

พันธกิจ (Mission)

- พัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวก ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

และระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน

- ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

- ส่งเสริม สนับสนุน ด้านสุขภาพพลานามัย และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

- ให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

- ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ และการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

- ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน

- ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

- การคมนาคมสะดวกสบาย จากการก่อสร้าง และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

และระบบสาธารณูปโภค ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

- ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น

- ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน ห่างไกลยาเสพติด

- การดูแลให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

- ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  พืชผลทางการเกษตรได้มาตรฐาน

- ประชาชนมีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ดี

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

- ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามศักยภาพของตนเอง ปราศจากภาระหนี้สิน

- บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

เมื่อดำเนินการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา โดยอาศัยพื้นฐาน	การวิเคราะห์ SWOT แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การ	บริหารส่วนตำบลลาดงา ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่แยบคายอันบ่งบอกถึง	ลักษณะการเคลื่อนตัวขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคตได้อย่างไร อันเป็นการตอบ	คำถามว่า “ท้องถิ่นจะไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้อย่างไร”ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นกรอบชี้นำหรือส่วนหัวขบวนของชัดแผนงาน ซึ่งเป็นการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนที่ท้องถิ่นเลือกที่จะปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1.1  การพัฒนาด้านคมนาคม การขนส่ง ก่อสร้าง ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ถนน  สะพาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568 |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ (บาท) | หน่วยรับผิดชอบ | สถานะ ดำเนินงาน | งบประมาณที่ใช้(บาท) |  | ปัญหา/อุปสรรค |  |
|  |  |  |  |  |  | จำนวนเงิน | คงเหลือ |  |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ 7 ตำบลลาดงา | กำแพงกันดิน กว้าง 1.00 เมตร. ยาว 150 เมตร สูง 1.50 เมตร | 499,000.- | กองช่าง |  | 376,000.- | 123,000.- | - |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ 8 ตำบลลาดงา | กำแพงกันดิน กว้าง 1.00 เมตร. ยาว 150.00 เมตร สูง 1.50 เมตร | 499,000.- | กองช่าง |  | 497,000.- | 2,000.- | - |  |
| 3. | ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภายในตำบลลาดงา | ซ่อมแซม ถนน ไหล่ทาง ถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯ ภายในตำบลลาดงา | 800,000.- | กองช่าง |  | 3,480,300.- | - | - | โอนงบประมาณเพิ่มเติม |
| 4. | โครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 5 บ้านไผ่ขวาง ตำบลลาดงา | กว้าง 2.00 เมตร สูง 4.00 เมตร ยาว 315.00 เมตร | 499,000.- | กองช่าง |  | 498,000.- | 1,000.- | - |  |
| 5. | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนนเลียบคลองหนองโน (ท้ายบ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านหนองโน ตำบลลาดงา | กว้าง 3.50 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. | 499,000.- | กองช่าง |  | 497,000.- | 2,000.- | - |  |

แนวทางที่  1.2  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  การบำรุงรักษาทางน้ำ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568 |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ (บาท) | หน่วยรับผิดชอบ | สถานะ ดำเนินงาน | งบประมาณที่ใช้(บาท) |  | ปัญหา/อุปสรรค |  |
|  |  |  |  |  |  | จำนวนเงิน | คงเหลือ |  |  |
| 1. | โครงการขยายติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะ หมู่ที่ 7 ตำบลลาดงา | ติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะ หมู่ที่ 7 ตำบลลาดงา | 400,000.- | สำนักปลัด |  | 385,581.32.- | 14,1418.68 | - |  |

-4-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 2.1  การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568 |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ (บาท) | หน่วยรับผิดชอบ | สถานะ ดำเนินงาน | งบประมาณที่ใช้(บาท) |  | ปัญหา/อุปสรรค |  |
|  |  |  |  |  |  | จำนวนเงิน | คงเหลือ |  |  |
| 1. | โครงการอบรมและพัฒนาอาชีพเดิม เสริมอาชีพใหม่ | จัดอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมรายได้ ให้กับ สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป ในตำบลลาดงา | 30,000.- | สำนักปลัด |  | - | 30,000.- | - |  |
| 2. | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพ | จัดอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมรายได้ ให้กับประชาชนหมู่ที่ 1-9 ตำบล ลาดงา | 170,000.- | สำนักปลัด |  | - | 170,000.- | - |  |

แนวทางที่ 2.2  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568 |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ (บาท) | หน่วยรับผิดชอบ | สถานะ ดำเนินงาน | งบประมาณที่ใช้(บาท) |  | ปัญหา/อุปสรรค |  |
|  |  |  |  |  |  | จำนวนเงิน | คงเหลือ |  |  |
| 1. | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริม-และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2568 | ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานฯ อาทิ ค่าวัสดุอุปกรณ์,ป้ายค่าอาหาร ฯลฯ | 180,000.- | สำนักปลัด |  | - | 180,000.- | - |  |

-5-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 2.3  การพัฒนาด้านการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568 |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ (บาท) | หน่วยรับผิดชอบ | สถานะ ดำเนินงาน | งบประมาณที่ใช้(บาท) |  | ปัญหา/อุปสรรค |  |
|  |  |  |  |  |  | จำนวนเงิน | คงเหลือ |  |  |
| 1. | โครงการเสริมทักษะและพัฒนาการเรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็ก ศพด.อบต.ลาดงา | จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.อบต.ลาดงา | 40,000.- | สำนักปลัด |  | - | 40,000.- | - |  |
| 2. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 50,000.- | สำนักปลัด |  | - | 50,000.- | - |  |
| 3. | โครงการเยาวชนไทยหัวใจพัฒนาตำบลลาดงา | จัดอบรม/ศึกษาดูงาน/กิจกรรมพัฒนาเด็ก และเยาวชนตำบลลาดงา/ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ/ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ค่าอาหารและเครื่องดื่ม | 200,000.- | สำนักปลัด |  | - | 200,000.- | - |  |
| 4. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่าหนังสือ,ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน,ค่าเครื่องแบบ | 250,000.- | สำนักปลัด |  | 170,694.- | 79,306 | - |  |

-6-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แนวทางที่ 2.4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568 |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ (บาท) | หน่วยรับผิดชอบ | สถานะ ดำเนินงาน | งบประมาณที่ใช้(บาท) |  | ปัญหา/อุปสรรค |  |
|  |  |  |  |  |  | จำนวนเงิน | คงเหลือ |  |  |
| 1. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | -การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า -ค่าสำรวจข้อมูล/ค่าวัคซีน/ค่าเวชภัณฑ์ทำหมันและคุมกำเนิด/ค่าป้าย/ค้าจ้างฉีด/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 60,000.- | สำนักปลัด |  | 50,790.- | 9,210.- | - |  |
| 2. | โครงการพัฒนาตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2568 | -อุดหนุนงบประมาณโครงการพระราชดำริสาธารณสุข หมู่ละ 20,000.- บาท | 180,000.- | สำนักปลัด |  | 180,000.- | - | - |  |
| 3. | โครงการป้องกัน/แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย | ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน/แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย/โรคติดต่อ เช่นโควิด-19 | 30,000.- | สำนักปลัด |  | - | 30,000.- | - |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม นโยบายของรัฐบาล และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ 3.2  การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและอาชญากรรม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568 |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ (บาท) | หน่วยรับผิดชอบ | สถานะ ดำเนินงาน | งบประมาณที่ใช้(บาท) |  | ปัญหา/อุปสรรค |  |
|  |  |  |  |  |  | จำนวนเงิน | คงเหลือ |  |  |
| 1. | โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด | เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 20,000.- | สำนักปลัด |  | - | 20,000.- | - |  |

-7-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม นโยบายของรัฐบาล และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ 3.3 การพัฒนางานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชองในภาครัฐ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568 |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ (บาท) | หน่วยรับผิดชอบ | สถานะ ดำเนินงาน | งบประมาณที่ใช้(บาท) |  | ปัญหา/อุปสรรค |  |
|  |  |  |  |  |  | จำนวนเงิน | คงเหลือ |  |  |
| 1. | โครงการปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัยการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น และป้องกันการทุจริตภาครัฐ | ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ,ป้ายประชาสัมพันธ์,ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม,ค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็น | 25,000.- | สำนักปลัด |  | - | 25,000.- | - |  |

แนวทางที่ 3.4 การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568 |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ (บาท) | หน่วยรับผิดชอบ | สถานะ ดำเนินงาน | งบประมาณที่ใช้(บาท) |  | ปัญหา/อุปสรรค |  |
|  |  |  |  |  |  | จำนวนเงิน | คงเหลือ |  |  |
| 1. | โครงการฝึกอบรมทบทวน/ขยายเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | จัดฝึกอบรมเพิ่ม/ขยายเครือข่ายอาสาสมัคร-ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 20,000.- | สำนักปลัด |  | - | 20,000.- | - |  |
| 2. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ | เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น/ ตั้งจุดให้บริการช่วยเหลือประชาชน | 30,000.- | สำนักปลัด |  | 11,529.- | 18,471 | - |  |
| 3. | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตรทบทวน | ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติหรือทบทวนเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง | 30,000.- | สำนักปลัด |  | - | 30,000.- | - |  |
| 4. | โครงการฝึกอบรม ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง | 10,000.- | สำนักปลัด |  | - | 10,000.- | - |  |

-8-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แนวทางที่ 4.1 การพัฒนาด้านการวางแผน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568 |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ (บาท) | หน่วยรับผิดชอบ | สถานะ ดำเนินงาน | งบประมาณที่ใช้(บาท) |  | ปัญหา/อุปสรรค |  |
|  |  |  |  |  |  | จำนวนเงิน | คงเหลือ |  |  |
| 1. | โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล และการจัดทำแผนชุมชน | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการปฏิบัติโครงการฯ | 5,000.- | สำนักปลัด |  | - | 5,000.- | - |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 5.1  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568 |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ (บาท) | หน่วยรับผิดชอบ | สถานะ ดำเนินงาน | งบประมาณที่ใช้(บาท) |  | ปัญหา/อุปสรรค |  |
|  |  |  |  |  |  | จำนวนเงิน | คงเหลือ |  |  |
| 1. | โครงการ 1 คน 1 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของตำบลลาดงา | จัดซื้อ/จัดหาพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ วัสดุอุปกรณ์/ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น | 10,000.- | สำนักปลัด |  | - | 10,000.- | - |  |
| 2. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลลาดงา/ กำจัดวัชพืชในคลอง-ลำรางสาธารณะ/ ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ ฯลฯ | ปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมทางสาธารณะ/ กำจัดวัชพืชในคลอง/ลำรางสาธารณะ ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในตำบลลาดงา | 100,000.- | สำนักปลัด |  | 50,450.- | 49,550.- | - |  |

-9-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 5.2  การพัฒนาด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหามลภาวะ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย-สิ่งปฏิกูล

| ที่ | โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568 |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ (บาท) | หน่วยรับผิดชอบ | สถานะ ดำเนินงาน | งบประมาณที่ใช้(บาท) |  | ปัญหา/อุปสรรค |  |
|  |  |  |  |  |  | จำนวนเงิน | คงเหลือ |  |  |
| 1. | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอย | -จัดฝึกอบรม และศึกษาดูงานของ อถล. -รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ -ขยายผลการจัดการขยะในครัวเรือน -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น | 200,000.- | สำนักปลัด |  | - | 200,000.- | - |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนันทนาการ

แนวทางที่ 6.1  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568 |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ (บาท) | หน่วยรับผิดชอบ | สถานะ ดำเนินงาน | งบประมาณที่ใช้(บาท) |  | ปัญหา/อุปสรรค |  |
|  |  |  |  |  |  | จำนวนเงิน | คงเหลือ |  |  |
| 1. | กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและงานรัฐพิธีต่างๆ | 40,000.- | สำนักปลัด |  | 10,000.- | 30,000.- | - |  |
| 2. | โครงการประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2568 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาฯ | 50,000.- | สำนักปลัด |  | 47,800.- | 2,200.- | - |  |
| 3. | โครงการยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ.2567 | อุดหนุนงบประมาณดำเนินการ... งานกาชาดจังหวัดฯ ประจำปี | 40,000.- | สำนักปลัด |  | 40,000.- | - | - |  |
| 4. | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2568 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น | 180,000.- | สำนักปลัด |  | 70,036.- | 109,964.- | - |  |

-10-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนันทนาการ

แนวทางที่ 6.1  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568 |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ (บาท) | หน่วยรับผิดชอบ | สถานะ ดำเนินงาน | งบประมาณที่ใช้(บาท) |  | ปัญหา/อุปสรรค |  |
|  |  |  |  |  |  | จำนวนเงิน | คงเหลือ |  |  |
| 5. | โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมของเด็กและเยาวชนตำบลลาดงา | จัดค่ายปฏิบัติธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา | 60,000.- | สำนักปลัด |  | - | 60,000.- | - |  |
| 6. | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี งานพระราชพิธี และงานวันสำคัญของชาติไทย | ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและงานรัฐพิธีต่างๆ | 10,000.- | สำนักปลัด |  | - | 10,000.- | - |  |

แนวทางที่ 6.2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมและจัดกิจกรรมนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568 |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ (บาท) | หน่วยรับผิดชอบ | สถานะ ดำเนินงาน | งบประมาณที่ใช้(บาท) |  | ปัญหา/อุปสรรค |  |
|  |  |  |  |  |  | จำนวนเงิน | คงเหลือ |  |  |
| 1. | โครงการการจัดการแข่งขันกีฬา ของเด็กและเยาวชน ประชาชนตำบลลาดงา | จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลลาดงา ได้แก่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอุปกรณ์ ค่าตอบแทน จนท.สำหรับดำเนินการฯ | 30,000.- | สำนักปลัด |  | - | 30,000.- | - |  |

-11-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางที่ 7.1  การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และสร้างจิตสำนึก ให้กับบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568 |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ (บาท) | หน่วยรับผิดชอบ | สถานะ ดำเนินงาน | งบประมาณที่ใช้(บาท) |  | ปัญหา/อุปสรรค |  |
|  |  |  |  |  |  | จำนวนเงิน | คงเหลือ |  |  |
| 1. | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น วัสดุอุปกรณ์,ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร-น้ำดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 270,000.- | สำนักปลัด |  | - | 270,000.- | - |  |

หมายเหตุ   สถานะการดำเนินงาน :     ดำเนินการเสร็จแล้ว        ดำเนินการแล้วบางส่วน       อยู่ระหว่างดำเนินการ        ยังไม่ดำเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค   (1) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ยังคงมีอยู่

(2) ช่วงต้นปีงบประมาณ(ไตรมาสแรก) งบประมาณยังไม่เข้า จึงยังไม่สามารถจัดโครงการ/กิจกรรมใดๆ ได้ ทำให้เร่งดำเนินการในช่วงไตรมาส 2

จึงอาจดำเนินการได้ไม่บรรลุตามป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ  :  ควรวางแผนดำเนินการโครงการ/กิจกรรมฯ ให้สอดคล้องกับสถานะการคลังของหน่วยงานฯ ที่สามารถดำเนินการได้  โดยไม่ขัดกับระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง

-12-